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Д О Г О В О Р  
                                                                   № РГ-03-63 / 25.07.2024 год.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

            Днес 25.07. 2024 год. в гр. Казанлък  между :
ТП ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО Казанлък, ЕИК в регистър БУЛСТАТ :с И№ 2016176540149 по ЗДДС : BG 201617654,със седалище и адрес  на управление:  гр.Казанлък ,  бул.”Освобождение” №19 ; тел. 0431/64776. ; факс 0431/64775; e-mail: , dgskazanluk@uidp-sliven.com ,представлявано от Директора   инж. Мирена Татарджийска  и   гл.счетоводител  Пламен Кърлешев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна   
и

фирма „КАРТАЧ 1” ЕООД, ЕИК: 112661165 със седалище и адрес на управление: гр.Ракитово; ул. „Ракита” № 7  , представлявано от Атанас Тодоров Гешев наричан за краткост в  Договора  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга се сключи настоящия договор за следното:
                                            І. ПРЕДМЕТ  И  СРОК   НА ДОГОВОРА.
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши  на свой риск и срещу възнаграждение  лесокултурни  „Отглеждане  млади насаждения без материален добив. Просветляване на култури. Премахване на нежелани дървесни и храстови видове. “, в Обект № 12-24-203, спечелени съгласно Заповед  № РД-10-262 / 01.07.2024 год.  г. на Директора на ТП ДГС Казанлък, в обект № 12-24-203, подотдели : 259 „в”  - 3 дка; 259 „24” – 2 дка.; 133 „р” – 5 дка ; 132 „и” – 5 дка ; 132 „ф”- 5 дка  на територията на ЮИДП  ДП Сливен  ТП  ДГС „Казанлък” и договорирани в спецификация /Приложение №1/ към настоящия договор, при условията уговорени с договора; 
(2) В случай,че определени лесокултурни дейности предвидени в спецификацията не следва да се извършват поради климатични и метеорологични условия, които няма да благоприятстват за доброто развитие и състояние на горските култури, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поне 7 (седем) дни преди срока, в който следва да бъдат извършвани. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнените дейности.

Чл.2.Крайният срок  за изпълнение на всички предвидени дейности по договора е  31.11.2024 година, като сроковете за извършване  на  отделните дейности  са  посочени в Приложение №1, неразделна част от Договора. 


         ІІ. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност. Контролът  по време  на  изпълнение  на  възложената  работа  се  осъществява  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  присъствието  на  лицензиран  лесовъд  на  фирмата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Атанас Тодоров Гешев, Удостоверение № № 1977/26.03.2012 год. В  присъствието  на  лицензирания  лесовъд се  извършва приемане  на извършената работа по отглеждането на младите насаждия без материален добив в насажденията посочени в чл.1/1/ от настоящия договор , за което се съставя двустранен протокол .

2.При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3.Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т.3;

5.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи

5.1.При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

5.2.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);


5.3.При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в срока по чл.1, ал.1.

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на
договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и
видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното.
В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат
настъпилите промени. 

7. Да вписва  в книга  за  разпореждания, водена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  констатации указания и срокове ,свързани с изпълнение на договора;

8.Да дава допълнителни писмени указания за изпълнение на договорените лесокултурни дейности при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при настъпила промяна на нормативи и стандарти.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1.Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол (Приложение №2), не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3.Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии - държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

4.Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

5.Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

6.Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

7.Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно   условията    на   договора,   за   което   се   подписва   двустранен    предавателно- приемателен протокол;

8.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно   подписания   предавателно-приемателен   протокол,   срещу   издадена   от   него фактура,  в срок не по-късно от  20 (двадесет)  работни дни,,  считано от датата  на  нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

9.Да    уведоми    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    писмено    в    3-дневен    срок   от    настъпване    на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §  1, т,  23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата,  както и при уважени реституционни претенции, водещи доневъзможност заработа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи   страните   подписват  допълнително   споразумение,   с   което   уреждат   настъпилите промени;

10.Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 4, т.5, 5.2.
                                  ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1.Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.
2.Поиска   от   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   приемането  на   възложената   работа   в  договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;
3.Получи договореното възнаграждение за приетата работа при условията и в сроковете по настоящия договор;
4.Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата;
5.Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл.4, т.6
6.Да приеме от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния обект, върху който ще се извършват лесокултурни дейности по чл.1, ал.1. с Протокол  за предаване-приемане на работен обект /Приложение №2/.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1.Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба, като  извърши на свой риск и за своя сметка лесокултурни дейности в обект № 12-24-203  по видове, количества, единични цени, съгласно спецификация /Приложение №1/ по чл.1, ал.1 от настоящия договор;
2.Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:
2.1.за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;
2.2. за получаване на  необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;
2.3.при извършване на проверки от компетентни  органи,  след   уведомяване   за предстоящи такива;
2.4.за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.
3.Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл.4, т.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;
5.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;
7.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;
8.Да   не   възпрепятства   контрола   по   изпълнение   на   договора   и   предоставя   на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;
9.Да   съхранява   и   опазва   съществуващите   горски   пътища  до  обекта,   съобразно
действащата  нормативна  уредба и  по начин,  който не  възпрепятства тяхната  нормална експлоатация.   Всички   щети,   нанесени   на   тези   пътища   в   резултат   на   дейността   на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;
10.Да   не   предоставя   на   трети   лица   извършването   на   дейностите,   предмет   на
договора, с изключение на посочените'от него подизпълнители;
11.При     обективна     невъзможност    за     изпълнението     на     дейността,     поради
форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи  доказателства  за  това.   Обстоятелствата  се  отразяват  на   място  с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
12.Да  постави  информационни  табели  по  образец  в  насажденията,   в  които  се
извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;
13.Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него
други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите;
14. Да  води  Книга за  разпореждания в която  да  бъдат  вписвани констатации и  указания  дадени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
15.Да спазва изискванията на действуващите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда като носи отговорност при злополука с наети от него работници.
16.Да направи инструктаж на работниците си срещу подпис и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с наетите от него лица, които при промени в състава да актуализира писмено. 
17.Да фактурира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършената и приета работа по протоколи /Приложение №3/
          
ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА, ЦЕНИ И НАЧИН НА  ПЛАЩАНЕ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.7. (1) Общата стойност на предвидените лесокултурни дейности съгласно приложената към договора спесификация е в размер на  1 800.00 / Хиляда и осемстотин лв./ без ДДС; или
 2 160.00 / Две хиляди сто и шестдесет лева/  с ДДС.
(2) Цената по ал.1 се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков  път след  подписване от страните на двустранен предавателно-приемателен  протокол и  срещу   издадена   фактура, в срок не по-късно от 20 (двадесет)  работни дни, считано от датата на представянето на фактурата.
(3) Единичните цени, вида, количеството и стойността на отделните лесокултурни дейности са договорени  в  спесификация /Приложение №1/ към настоящия договор.
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора е в размер на 72.00 лв. или 4% от цената по договора.
(2) Гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на договорните задължения в срок 10 /десет/ работни дни след подписване на протокола за цялостното приемане на обекта и/или при предсрочното му прекратяване по вина на възложителя. 
(3) Гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задържа в пълния й размер от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно задълженията си по  настоящия договор. Задържаната гаранция служи за обезщетяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причинените му вреди от договорното неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако вредите надвишават размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси разликата над внесената гаранция до пълния размер на вредите.
                                               V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.9. Договорът се прекратява:
1.С изтичане на срока на договора;
2.С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;
3.по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4.С    едностранно    писмено    уведомление    от    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,     без    да    дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
4.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   или   подизпълнителите   му   вече   не   отговаря   на   някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация  с  невярно съдържание,   във  връзка  с възлагането на дейността;
4.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   е   допуснал    неотстраними    отклонения    от    определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;
4.4.Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;
4.5.В случаите по чл.3 т.5.1, Допълнение към договори, сключени по реда на чл. 39 и сл. от Наредбата (т. 4.6 и 7.7)
4.6.В случай,  че страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари на следващата календарна година;
4.7.В случай, че изпълнителят не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора; 
5.С едностранно писмено уведомление от  всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:
6.1. Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал  отстраними  отклонения  от  определените  с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка;
6.2.При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;
6.3.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл.6, т.2 и т.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл.4, т.1 – 4, т.8 и т.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.
                                              VІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.
Чл..10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства   по  смисъла   на   §   1,  т.   23  от Допълнителната   разпоредба   на   Наредбата, уважени    реституционни    претенции    и    непреодолима    сила    и    други    обстоятелства, възникнали след сключването на договора,  в резултат на  които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:
11.1.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл.5, т.1 и т.2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
11.2.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл.5, т. 3 и т.4 - неустойка в размер,  равен  на гаранцията за изпълнение на договора,  преизчислена  за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
11.3.При виновно неизпълнение на задължението си по чл.5, т.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;
11.4.Пои неоснователно забавяне на плащанията по чл.5, т.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:
12.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок - неустойка   в   размер   на   0,5%   от  стойността   по  договора   за   съответната   неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;
12.2.При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по- високи от определената неустойка;
12.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона  за  горите и актовете по неговото   прилагане,   причинило   вреда   на   горската   територия,   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12.5. При    отпадане   на    необходимостта   от   извършване    на    някоя    от   дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В този случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.
                                  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл.13. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване
Чл.14. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато това липсва, спорът се решава от компетентния съд;
Чл.15. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство; 
Чл.16. Настоящият договор може да бъде изменян при взаимно съгласие между страните, изразено само в писмена форма.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ДОГОВОРИРАЩИ СТРАНИ:

ДГС Казанлък :




фирма „КАРТАЮ 1” ЕООД                           

Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679                    Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679





Директор ДГС : (……………… ……  
                                 Лицензиран лесовъд (……………..    

                    /инж.М.Татарджийска/                                                           / Атанас Тодоров Гешев /  
  Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679            Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679                                                                                           
Гл.счетоводител : (………………….                                      Управител: (……………....

                                          
                                /П.Кърлешев/                                                     / Атанас Тодоров Гешев /  
Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679
Изготвил: (………………….

  /Ел.Делева – пом.лесничей/

Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679
Съгласувал: (………………
/инж.Т.Петров  зам.директор/

                                                                                                                                                                  Приложение №2 
към Договора

                                                                                                             Утвърждавам :........................

                                                                                                    Директор ТП ДГС Казанлък:

        /инж.М.Татарджийска/

ПРОТОКОЛ 

за предаване ( приемане ) на работен обект 

по реда на Наредба за  условията и реда за  възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна и  общинска  собственост , и за  ползването на дървесина и  недървесни  горски  продукти .



Днес, …………………2024 год. подписаните представители:

на Възложител   ЮИДП  ДП  Сливен  ТП  ДГС Казанлък в лицето на инж. Мирена Татарджийска-Директор и фирма „КАРТАЧ 1” ЕООД ”,гр Ракитово ул.”Ракита ”,№ 7 в лицето на Атанас Тодоров Гешев  - управител , представител на  , регистриран с   Удостоверение № 1977/26.03.2012 год. 
съставихме този  Протокол, с който се установи,  че  на   ……………………..2024 год.  се извърши предаване ( приемане ) на: Обект   № 12-24-203    
1.Отглеждане на  млади насаждения без материален добив.
1.1.Осветление на култури . 

· Премахване на нежелани дървесни и храстови видове – отсичане на аморфата на височина   от 0,80 см. до 1м. в отдели: 

    3 дка в отдел – 259 „в“ 

    2 дка в отдел – 259 „24”

· Премахване на нежелани дървесни и храстови видове – /мьждрян,габър,къпина/ в отдели: 

    5 дка в отдел 133 „р”

    5 дка в отдел 132 „и”

    5 дка в отдел 132 „ф” 

Настоящият Протокол  се състави в два екземпляра по един за страните и е неразделна част към документацията на договора.

СЪСТАВИЛИ:

Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679                                                  Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679
Директор ДГС Казанлък : (…………………                    Изпълнител: (   ”КАРТАЧ 1”  ЕООД …………                                                       
                                           /инж.М.Татарджийска/                                                                                /Атанас Гешев/

`

                                                                              Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679





 





Лицензиран лесовъд : (………………………

                                                                                                                                                              /Атанас Гешев/
Приложение №3

към Договора
                                                                                                                     Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679
Утвърждавам (.....................
               / инж.М.Татарджийска /

ПРОТОКОЛ

за приемане на извършени лесокултурни   дейности по  по реда на Наредба за  условията и реда за  възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна и  общинска  собственост , и за  ползването на дървесина и  недървесни  горски  продукти .
 в обект № 12-24-203
        Днес …………..…2024 год. в гр. Казанлък на  основание   Договор  №………………..… от …………..2024 год. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЮИДП  ДП  Сливен  ТП ДГС  Казанлък  , представлявано  от : 

1. ………………………………….............  -  началник .. ГСУ

2. …………………………………............... - г.надзирател  землище  …………..

и    ИЗПЪЛНИТЕЛ-  фирма ………………………….........…..   ,представлявана от 

1 ………………………………………………….          управител на фирмата

2 ………………………………………………….    лицензиран лесовъд   на  фирмата 

   се  състави настоящият Протокол за приемане на извършени  лесокултурни дейности  по  реда на Наредбата  , както следва : 

І. Извършена е дейност по количество и стойност ,както следва : 

	№

по

ред
	Вид на работата
	Отдел, подот-дел
	Мярка
	Коли-

чест-

во
	Единич-на цена без ДДС

лв.
	Обща стойност лв.
	Работа за отчитане

	
	
	
	
	
	
	
	мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	І.ВСИЧКО
	
	
	

	
	Обща  стойност  за обекта без  ДДС

	
	Х
	Х



Словом   ……………………………………………………………………….    лв. 

ІІ. НЕ ПРИЕМА извършената работа по количеството и вид с констатирани съществени отклонения от технологичните изисквания съгласно каталога на обекта както следва: 

	№

по

ред
	Вид на работата
	Отдел, подот-дел
	Мярка
	Коли-

чест-

во
	Констатирани отклонения от технологичните изисквания

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Извършената неприета работа по т.2 след корекция се приема и заплаща с нов протокол съгласно сключения Договор. 


Настоящия Протокол се състави в четири еднообразни екземпляра по два за ТП  ДГС   ..............  и Изпълнителя   ………………………. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. (  ……………………





1. (…………………..

2. (………………..





2. (……………………

3. (



               3. (……………………                                  
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